# Методика оценки и приёмки retail WMS и TMS

Версия 1.0 · 17 сентября 2026 года. Назначение — одинаково оценивать собственную разработку и предложения поставщиков.

# Приоритет результата

Выбирается решение, которое безопасно и воспроизводимо выполняет применимые процессы, а не продукт с максимальным числом рекламных функций. Сначала проверяются обязательные ограничения, затем функциональный балл и доказательства, после этого — стоимость владения, команда и риск внедрения. Нет единственной «лучшей WMS» без профиля сети.

# Профиль применения

До выдачи опросника утвердить число РЦ и магазинов, SKU, объёмы и пики, глубину истории, одновременно работающие ТСД, температурные категории, весовой ассортимент, собственный парк, наёмный транспорт и технологию склада. Отдельно отметить качество штрихкодов и мастер данных, окна магазинов, размеры входов, роллы, обратные заборы, работающих ночью сотрудников и допустимый простой.

Я — ядро. У — условный модуль: при наличии соответствующего потока становится обязательным. Р — развитие. Например, RW13 и RT10 RT26 обязательны для весового и температурного ассортимента; WCS не нужен ручному складу, а международная мультимодальность не нужна исключительно городской доставке. Модуль нельзя исключить только потому, что выбранный вендор его не умеет. Решение о применимости подписывает заказчик до сравнения.

# Веса вопросов

WMS имеет 60 вопросов и исходную сумму 100%; TMS — 40 вопросов и сумму 100%. Веса явно указаны у каждого ID в стандарте, опроснике и матрице. WMS: 40 вопросов по 2% и 20 по 1%. TMS: 20 вопросов по 3% и 20 по 2%.

Более высокий вес имеют достоверность запаса, свежесть, физическое исполнение и интеграционные гарантии; в TMS — допустимость маршрута и факт доставки. Меньший вес развития не отменяет обязательность стоп критерия. Условный переменный вес остаётся стоп критерием при его применимости.

Для активного набора A нормированный вес вопроса = 100 × исходный вес / сумма исходных весов активных вопросов. Одна и та же применимость используется у всех кандидатов. Групповые веса — сумма входящих вопросов, а не дополнительный слой, который повторно учитывает ту же функцию.

Рекомендуется чувствительность: повторить расчёт при изменении весов ключевых блоков на плюс или минус 20% с перенормировкой. Если победитель меняется, решение зависит от предпочтений заказчика и требует обсуждения, а не объявления технического лидера.

# Доказательства и баллы

| Балл | Значение после проверки |
| --- | --- |
| 0 | Поставщик подтвердил отсутствие применимой функции или сценарий доказанно невыполним |
| 1 | Только ручной обход с существенным операционным риском |
| 2 | Частичный сценарий работает; существенная часть требует разработки или вмешательства |
| 3 | Весь функциональный сценарий продемонстрирован на контролируемом стенде |
| 4 | Пройден сквозной сценарий с интеграциями, отрицательными случаями и повтором после сбоя |
| 5 | Дополнительно пройдены применимый пилот, нагрузка, восстановление и регрессия обновления |
| НД | Доказательств нет; это не балл 0 и не подтверждение отсутствия |

Только документация или roadmap не дают 3–5. Протокол содержит дату, версию продукта, конфигурацию, включённые модули, входные данные, ожидаемый результат, фактический результат и артефакты. Наличие функции в стандартной поставке и её работоспособность — разные оси: доработка может получить функциональный балл после испытания, но её стоимость и поддержка оцениваются отдельно.

Функциональный балл = сумма нормированных весов × проверенный балл / 5. При НД показываются покрытие проверкой и диапазон: нижняя граница учитывает только доказанную часть, верхняя добавляет весь неизвестный вес. Это диапазон неопределённости, а не утверждение, что неизвестные функции отсутствуют или идеальны. Нельзя финализировать выбор при неразрешённом применимом стоп критерии.

WMS и TMS получают отдельные итоги. Для выбора совместной платформы допустимо, например, 60% WMS и 40% TMS, но только после прохождения стоп критериев каждой части. Это предлагаемый коммерческий приоритет, не универсальная пропорция. Нельзя компенсировать слабый склад сильным TMS.

# Некомпенсируемые условия

Применимые ID со знаком стоп должны достигнуть минимум 4 до допуска соответствующего процесса в production. Решение качества, свежесть, положительный баланс, контроль партии, отсутствие двойного исполнения, корректная погрузка, фактическая приёмка магазина, права и восстановление не компенсируются красивым UI или низкой ценой.

Дополнительно до подписания договора подтвердить доступность лицензирования и поддержки в стране, ответственность интегратора, право экспорта данных и отсутствие критического технологического тупика. Локальное законодательство и обязательные документы проверяются отдельно для выбранной юрисдикции. Этот документ не устанавливает юридические нормы.

# Сценарии демонстрации и приёмки

Ниже минимальная сквозная программа. Кроме неё каждый применимый RW и RT должен иметь выполненную проверку из стандарта. Одного удачного процесса недостаточно для закрытия каталога.

| ID | Сценарий и проверяемые требования | Ожидаемое доказательство |
| --- | --- | --- |
| D01 | Справочник и заказ в неверном порядке; RW01 RW03 RW48–50 RT02 RT32–34 | Заказ ждёт SKU, затем принят один раз; неизвестная единица не заменена нулём |
| D02 | Приёмка 100 ожидаемых и 96 фактических, 2 в карантине; RW06–10 RW14 | Остаток принят 96, доступно 94; ERP и WMS сходятся |
| D03 | Свежесть сегодня и завтра; RW11–13 RT03 RT14 | При переносе доставки неподходящая партия блокируется; решение видно оператору |
| D04 | Весовые короба и частичный возврат; RW01 RW13 RW17 RW37 RT23 | Независимо сходятся количество и масса, сохранена тара |
| D05 | Два заказа на последний запас; RW14–15 RW18 RW23 | Нет отрицательного остатка и двойного жёсткого резерва |
| D06 | Слепая инвентаризация с текущим движением; RW16 RW51–52 | Два независимых факта и согласованный баланс, не ручная подмена суммы |
| D07 | Сборка паллета короб штука для разных магазинов; RW21–27 RW41–45 | Правильные адреса, единицы, ресурсы, вычерк и короткий ТСД путь |
| D08 | Закрытие, контроль и изменение состава; RW30–35 | Новый состав аннулирует прежний допуск; чужое грузоместо не грузится |
| D09 | Прямой транзит и flow through с недопоставкой; RW28–29 RT13–15 | Принятый товар распределён без двойного остатка, дефицит видим |
| D10 | Отделение вложенного короба и перепаковка; RW11 RW30–31 | Нет циклов, двойного родителя и потери количества; происхождение сохранено |
| D11 | Отзыв партии после дробления и отправки; RW09 RW11 RW38 RT22–24 | Все назначения найдены; остаток блокирован; результаты магазинов закрываются отдельно |
| D12 | Городской маршрут с окнами и обратным забором; RT01 RT04 RT06–12 | Все участки допустимы по ёмкости и времени, непомещённая заявка объяснена |
| D13 | Опоздание сборки после freeze; RW12 RW36 RT03 RT14–17 | Перепланированы только разрешённые будущие операции, водитель получил версию |
| D14 | Принято 9 коробов из 10 и потеря связи; RT20–25 RW37 RW45 RW49 | Построчный POD и возврат; повтор не удваивает приёмку |
| D15 | Отклонение температуры в отсеке; RW09 RW33 RT10 RT26 | Правильный груз удержан; отсутствие данных не равно норме |
| D16 | Ролл и счёт перевозчика; RW39 RT25 RT27–29 | Постоянный AssetId и ёмкость обратного потока; дубль счёта заблокирован |
| D17 | Разрыв между commit и публикацией, дубли и чужие права; RW49–52 RT32–36 | Нет потерянного факта, двойной обработки или обхода доступа |
| D18 | Пиковая смена, отказ и восстановление; RW54–57 RW60 RT37–38 | Измеренные задержки, восстановленные данные и список решений по медленным SQL |

Для контроля качества разрешён риск ориентированный профиль; два независимых прохода обязательны только там, где такой профиль согласован. Голос, WCS, омниканальные заказы и международные перевозки получают дополнительные сценарии при активации.

# Предлагаемые численные условия стенда

Числа ниже — стартовые цели для согласования, не сведения о реальной сети и не обещанная производительность текущего проекта.

| Параметр | Предлагаемый профиль среднего испытания |
| --- | --- |
| Масштаб данных | 3 РЦ, 500 магазинов, 15000 активных SKU |
| Поток | 80000 строк заказов в сутки суммарно, пик 10000 строк за 15 минут |
| Конкуренция | 150 одновременно активных ТСД; распределение по РЦ фиксируется |
| Операция ТСД | p95 до 1 с, p99 до 2,5 с от отправки до подтверждения в оговорённой сети |
| Оперативный экран | p95 до 2 с на согласованном диапазоне; пагинация обязательна |
| Бизнес ACK обмена | p95 до 60 с при доступных системах и валидных данных |
| Оптимизация | До 5 минут для 1500 остановок и 200 доступных машин; фиксированный профиль ограничений |
| Длительность нагрузки | Полная пиковая смена и отдельный аварийный прогон; минимум 20000 измеренных операций сканирования |
| Восстановление | Стартовое предложение RTO 60 минут и RPO 5 минут; возможность потери подтверждённых фактов отдельно согласуется и компенсируется сверкой источников |
| Сверка | Ноль необъяснённых расхождений физического запаса, резервов и отправленных фактов |

Для малого или крупного профиля параметры меняются до испытаний. Исключать из статистики медленные запросы, failed responses или время сети без явного указания нельзя. CPU, память, версия БД, индексы, оборудование, сеть и размер исторических таблиц фиксируются. SLA поставщика сравнивается с одинаковым профилем, а не с рекламным «неограниченно».

# Набор данных

Стенд включает сухой, охлаждённый, замороженный и весовой ассортимент только согласно активным профилям; минимум три партии с разными сроками, две упаковки одного SKU, внутренние идентификаторы паллет и валидные SSCC, две площадки, частичные поступления и возвраты. Данные должны содержать реальные по структуре ошибки и поздние изменения.

Магазины имеют разные окна, типы входа и ограничения кузова; один магазин закрыт, два находятся по одному адресу, один отказал части товара. Измерения температуры включают пропуски и выход за предел, карты — недопустимый участок, интеграции — повтор, старую версию, конфликт hash и неизвестную ссылку.

# Экономика и риск

Сравнить лицензии по реальным единицам тарификации, обязательные модули, внедрение, интеграции, оборудование, обучение, поддержку, обновления, резервный контур и выход. Не добавлять произвольные цены вендорам без коммерческого предложения. Собственная разработка оценивается по тем же инвариантам и стоимости сопровождения, а не как бесплатный код.

Отдельные колонки решения: функциональный балл, доказанность, стоп критерии, TCO по одинаковому горизонту, зависимость от интегратора и риск миграции. Согласованные веса этих коммерческих колонок не заменяют веса вопросов.

# Управление стандартом

Владелец бизнес процесса утверждает применимость и сценарий; архитектор — границы и контракт; независимый тестировщик — результат; эксплуатация — восстановление и поддержку. Обновление стандарта имеет версию и журнал изменений. Старый акт не переносится на новый релиз без оценки влияния.

Итог по кандидату должен звучать как «соответствует этому профилю в указанном составе после этих испытаний», а не как универсальный рейтинг продукта. Предварительные матрицы настоящего исследования — подготовка к этому решению.